SDP – software development plan

האתר שלנו מציג עסק להפקת אירועים שבו אנו מראים עבודות קיימות כבר שהעסק יצר לפי קטגוריות ואפשרות ליצירת קשר עם בעלת העסק.

החלקים שעלינו לפתח הם:

דף בית – בדף זה נציג את הקטגוריות האפשריות שיש לעסק להציע. באמצעות לחיצה על הקטגוריה הרצויה המשתמש מועבר לדף המתאים שבו נמצאים תמונות ופירוט יותר רחב. כמו כן, בדף יהיה תפריט שהמשתמש יוכל לבחור להכנס לדף אודות ולדף יצירת קשר עם בעלת העסק. בכל לחיצת עכבר על לוגו העסק אנו חוזרים לדף הבית. ברגע גלילת הדף למטה יופיע חץ קטן בצד שבעזרתו המשתמש יוכל במהירות לחזור לראש הדף.בסוף הדף קיימים פרטי התקשרות.

דף קטגוריה – לדף זה מגיעים דרך הדף הראשי. נציג בדף זה תמונות מתאימות בעזרת "סליידר" הכולל תיאור והסבר מתאים. לחיצה על לוגו העסק יחזיר אותנו לדף הראשי.

5 בדיקות אפשריות ללוגיקה של התוכנה –

- לחיצה על לוגו העסק מכל דף באתר יחזיר אותנו לדף הבית

- לחיצה על קטגוריה מתוך דף הבית תעביר אותנו לדף המתאים

- לחיצה על אייקוני ההתקשרות תבצע את הפעולה המתאימה (פתיחת פייסבוק/אינסטגרם/מייל או חיוג לבעלת העסק)

- לחיצה על החץ למעלה תגלול אותנו תמיד לראש הדף

- לחיצה על כפתור התפריט "המבורגר" תראה לנו את האופציות האפשריות

| Iteration 1 | Implementing the basic logic of the Project |
| --- | --- |
| Task 1 | חקירה של בעלת העסק בפגישה מסודרת |
| Task 2 | תיאור ראשוני של הדפים באתר |
| Task 3 | פגישה עם בעלת העסק להצגת דפי האתר הראשוניים |
| Task 4 | איסוף מספיק חומר לבניית האתר |
| Task 5 | הגדרת המעברים בין דפי האתר וסדר כרונולוגי |
| Iteration 2 | Implementing GUI of the Project |
| Task 1 | בניית דף הבית |
| Task 2 | יצירת תבנית לכל דף קטגוריה |
| Task 3 | יצירת דפי הקטגוריות |
| Task 4 | יצירת דף "contact us" |
| Task 5 | מעבר סופי ועיצוב חווית ממשק משתמש |
| Iteration 3 | Building a more full-featured version |
| Task 1 | הוספת לחיצה על לוגו האתר שיעביר לדף הראשי |
| Task 2 | הוספת פרטי התקשרות פונקציונליים בכל תחתית דף |
| Task 3 | הוספת אנימציות בדף הראשי לתמונות הקטגוריות |
| Task 4 | הוספת אופציית רישום באתר בתור מנויי |
| Task 5 | הוספת מסד נתונים המתאים לשמירה על פרטי המנויים. |
| Task 6 | שיפורים ותיקונים בשיתוף עם בעלת העסק |

| Executor | Task | Requirement | Iteration |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iteration 1 |
| UI developer Michel & Asaf & Maor | חקירה של בעלת העסק | פגישה עם בעלת העסק, הבנת הצרכים הרלוונטיים על מנת לגבש רעיון ראשוני לבניית אב טיפוס |  |
| UI developer Michel & Maor & Asaf | תיאור ראשוני של הדפים באתר | לאחר פגישה עם בעלת העסק, תיאור ראשוני של דפי האתר, פונקציונליות ונראות יבואו בשלב מאוחר יותר |  |
| Backend developer Michel & Maor | פגישה עם בעלת העסק להצגת דפי האתר הראשוניים | לאחר הכנת דפים ראשוניים, הצגת הדפים לבעלת העסק בכדי לקבל אישור להמשך פיתוח |  |
| Backend developer Michel & Maor & Asaf | תיקון שגיאות ואי הבנה בין לקוח למפתח בנוגע לתיאור הדפים ותוכנם בשלב זה |  |  |
| Backend developer – Michel & Maor | איסוף מספיק חומר לבניית האתר | לאחר הצגה של הדפים הראשוניים בפגישה נוספת, בעלת העסק תצטרך לתאר את הצורך בכל עמוד ועמוד וכן להוסיף עמודים במידת הצורך |  |
| QA – Asaf | הגדרת המעברים בין דפי האתר וסדר כרונולוגי | בסיום הכנת הדפים ואיסוף החומר לבניית האתר, הגדרת מעברים בין דפי האתר ליצירת שטף ותחילת האב טיפוס. |  |